#### Проект

##### Утверждена

Приказом Росархива

№ _______ от __ ________ 2011 г.

Программа информатизации

Федерального архивного агентства

на 2011 – 2020 гг.

Москва, 2011

### ПАСПОРТ 
программы информатизации Федерального архивного агентства на 2011 – 2020 гг.

| Наименование Программы | Программа информатизации Федерального архивного агентства и подведомственных ему федеральных архивов |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - П. 2 Протокола совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации С.С. Собянина от 26.08.2010 № СС-П10-26пр |
| Государственный заказчик | Федеральное архивное агентство |
| Основные разработчики Программы | - Федеральное архивное агентство |
| Основная цель Программы | Информатизация Федерального архивного агентства и федеральных архивов |
| Основные задачи Программы | - Повышение качества информационного обеспечения граждан, учреждений и организаций на основе документов Архивного фонда Российской Федерации; - Внедрение и развитие систем электронного документооборота; - Автоматизация и информатизация основных направлений деятельности архивов. |
| Срок реализации Программы | - 2011-2020 годы. |
| Объемы и источники финансирования | Средства федерального бюджета |
| Управление и контроль исполнения Программы | Федеральное архивное агентство |
| Ожидаемые результаты Программы | - 1. Повышение качества и оперативности исполнения запросов (информационного обеспечения) граждан, органов государственной власти, местного самоуправления, организаций и общественных объединений, представленных в электронном виде, на основе документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов; - 2. Создания условий для организации приёма на постоянное хранение и использование документов в электронной форме; - 3. Создание единой общегосударственной системы учёта и использования документов Архивного фонда Российской Федерации, включающей образы уникальных и особо ценных документов и предоставляющей гражданам доступ к этой информации через Интернет, а также способствующей развитию образования, науки и культуры. |

- Содержание проблем и обоснование необходимости их решения программными методами

Настоящее время характеризуется высоким уровнем развития информационных и телекоммуникационных технологий и их интенсивным использованием гражданами, бизнесом и органами государственной власти; повсеместным внедрением в государственном масштабе систем электронного документооборота (в том числе межведомственного), переводом в электронный вид государственной учетной деятельности, а также созданием и развитием специальных информационных систем обслуживания запросов населения.

Эти приоритетные направления информатизации общества влекут за собой необходимость формирования современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры архивных учреждений, выполняющих важные общественные функции, основными направлениями деятельности которых становятся внедрение электронного документооборота, формирование цифрового контента, развитие сервисов для обеспечения равного доступа к информационным ресурсам, а также организация приема на постоянное хранение и дальнейшее использование электронных документов.

Масштаб, актуальность и острота стоящих перед архивными учреждениями проблем не позволяют решать их исключительно в рамках текущего финансирования и реализации отдельных проектов. Они диктуют необходимость применения комплексного подхода, основной целью которого является создание единой скоординированной Программы информатизации Федерального архивного агентства (далее - Росархива) и подведомственных ему федеральных архивов.

Настоящая Программа информатизации Федерального архивного агентства и подведомственных ему федеральных архивов на 2011 – 2020 годы (далее – Программа) разработана на основании поручения, изложенного в п. 2 Протокола совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации С.С. Собянина от 26.08.2010 № СС-П10-26пр; в соответствии со Стратегией развития информационного общества в Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации 7 февраля 2008 г. № Пр-212, а также с учетом письма Минкомсвязи России (№ ИМ-П11-8458 от 28.12.2010 г. «Об учете предложений Росархива в государственной программе Российской Федерации «Информационное общество (2011-2020 годы)»).

Программа представляет собой комплекс организационных, технических и технологических мероприятий. Ядром Программы является создание и развитие информационной инфраструктуры Росархива и подведомственных ему федеральных архивов. Однако основные направления Программы ориентированы на решение широкого круга проблем, существующих в архивной отрасли в целом. Это позволяет предполагать, что данная Программа будет реализовываться не только на федеральном уровне, но и на уровне архивных учреждений субъектов Российской Федерации.

Программа предусматривает:

повышение уровня внедрения и использования прикладных информационных систем, в том числе комплексных систем межведомственного и внутриведомственного электронного документооборота;

создание условий для приема на государственное хранение, хранения и использования электронных документов, возникающих в результате развития и внедрения специальных информационных и информационно-технологических систем обеспечения деятельности органов государственной власти;

создание средств и обеспечение информационно-справочной поддержки и обслуживания населения;

развитие цифрового контента архивных учреждений и сохранение документального наследия, подразумевающее ввод в эксплуатацию полномасштабной системы автоматизированного электронного учета фондов, которая должна обслуживать все виды архивной деятельности;

разработку и внедрение новых подходов в вопросах учета, хранения, обеспечения аутентичности цифровой информации, информационной безопасности электронных форм и использования электронных документов, поступающих на государственное хранение от органов государственной власти;

создание страховых копий учетной документации архивов и формирование страхового фонда, фонда пользования электронных копий особо ценных документов Архивного фонда Российской Федерации;

развитие средств обработки и предоставления удаленного доступа к цифровым ресурсам;

оказание услуг в электронной форме, обеспечение доступа граждан к электронным копиям документов Архивного фонда Российской Федерации;

техническое переоснащение Федерального архивного агентства и федеральных архивов;

создание и развитие локальных вычислительных сетей (далее - ЛВС), обеспечивающих доступ к защищенному сегменту сети Интернет, систем хранения цифровой информации федеральных архивов и единого Центра хранения электронных документов.

Создание единой централизованной инфраструктуры Росархива и федеральных архивов будет иметь следствием:

повышение оперативности обработки запросов и оказания услуг в электронной форме населению;

обеспечение полноты, достоверности, актуальности и доступности информации, предоставляемой в электронном виде;

преодоление разрозненности государственных информационных ресурсов в области архивного дела,

будет способствовать:

повышению качества и оперативности исполнения запросов (информационного обеспечения) граждан, органов государственной власти, местного самоуправления, организаций и общественных объединений, представленных в электронном виде, на основе документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов;

расширению возможностей для развития науки и образования, а также подготовке квалифицированных кадров в сфере государственного управления, архивного дела, информационных технологий;

оптимизации работ по обеспечению уровня сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации.

- Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы

Основные цели Программы:

2.1. Повышение качества информационного обслуживания населения и оказания государственных услуг в электронной форме, повышение открытости и эффективности работы Росархива и федеральных архивов;

2.2. Развитие и внедрение систем электронного документооборота, подготовка к приёму и прием на постоянное хранение документов в электронной форме, обеспечение условий для их дальнейшего использования и обеспечения сохранности. Внедрение системы электронного делопроизводства в Федеральном архивном агентстве и федеральных архивах;

2.3. Автоматизация и информатизация основных направлений деятельности архивов, в том числе создание системы управления информатизацией архивов и электронными ресурсами с целью упрощения доступа граждан к архивным услугам и архивным документам (и/или их цифровым копиям), в первую очередь – через сеть Интернет.

Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи:

Для достижения целей п. 2.1:

Организация предоставления государственных услуг, оказываемых Федеральным архивным агентством и федеральными архивами, через единый портал государственных и муниципальных услуг;

Развитие Интернет-портала «Архивы России» (в том числе создание разделов портала на иностранных языках) и организация доступа граждан к информации о документах Архивного фонда Российской Федерации через портал (с использованием программного комплекса «Центральный фондовый каталог»);

Создание сайтов федеральных архивов (в виде самостоятельных сайтов или разделов портала «Архивы России») и развитие доступа граждан к информации о документах Архивного фонда Российской Федерации через сайты архивов;

Объединение информационных (тематических, исследовательских и пр.) ресурсов, созданных и функционирующих внутри федеральных архивов и представление их в сети Интернет;

Для достижения целей п. 2.2:

Разработка проектов нормативных и методических документов и стандартов в области работы с электронными документами;

Подготовка списка нормативных правовых актов, необходимых для организации работы с юридически значимыми электронными документами, работы с ними на стадии ведомственного хранения, передачи на государственное хранение и работы с ними в государственных архивах.

Определение архивных форматов электронных документов для целей долговременного и постоянного хранения.

Разработка правил работы с электронными документами в текущем делопроизводстве в федеральных органах исполнительной власти.

Внедрение систем электронного делопроизводства в Росархиве и федеральных архивах;

Организация электронного документооборота между Росархивом и федеральными архивами;

Обучение сотрудников федеральных архивов современным информационным технологиям.

Для достижения целей п. 2.3:

Унификация программно-аппаратных платформ Росархива и федеральных архивов в виде создания «Реестра Программного обеспечения».

Модернизация и поддержка автоматизированной системы учёта документов Архивного фонда Российской Федерации.

Наполнение автоматизированной системы учёта документов Архивного фонда Российской Федерации информацией о единицах хранения Архивного фонда Российской Федерации, хранящихся в федеральных архивах.

Обеспечение условий для поиска информации в программном комплексе «Архивный фонд» - «Фондовый каталог» - «Центральный фондовый каталог» и возможности предоставления доступа к документам Архивного фонда через сеть Интернет.

Создание и ведение автоматизированной системы «Государственный реестр уникальных документов Архивного фонда Российской Федерации», её наполнение, включая образы документов и организацию доступа к системе через портал «Архивы России».

Организация доступа к особо ценным и наиболее используемым фото-, фоно-, кино- и видео-документам.

Компьютеризация федеральных архивов:

- Унификация аппаратных решений для рабочего места сотрудника и оснащение рабочих мест федеральных архивов компьютерной техникой.

- Оснащение рабочих мест федеральных архивов (на основе унификации) и использование общих обслуживающих систем (периферийного оборудования).

- Закупка для федеральных архивов серверов с функционалом файл-серверов, Интернет–сервисов, систем хранения цифровой информации.

- Создание в Росархиве и федеральных архивах локальных вычислительных сетей и обеспечение федеральных архивов широкополосным доступом в Интернет;

- Создание компьютеризированных читальных залов в федеральных архивах на базе терминалов.

- Обеспечение читальных залов федеральных архивов оборудованием для использования оцифрованных копий хранимых документов;

- Создание системы технической поддержки аппаратно-программных комплексов и электронных ресурсов.

Организация Центра хранения электронных документов (далее – ЦХЭД), обеспечивающего:

- централизованный прием, хранение и организацию использования электронных документов из федеральных министерств и ведомств, использующих систему электронного документооборота и включенных в систему Межведомственного электронного документооборота (МЭДО), и других организаций – источников комплектования;

- функционирование Центрального фондового каталога;

- централизованное хранение оцифрованных копий описей и документов Архивного фонда Российской Федерации, хранящихся в федеральных архивах;

- ведение автоматизированной системы «Государственный реестр уникальных документов Архивного фонда Российской Федерации»

Активное внедрение в общегосударственном масштабе систем электронного делопроизводства и документооборота, а также создание цифровых копий документов Архивного фонда Российской Федерации диктуют необходимость создания центров хранения электронной информации. Распределенное хранение и обслуживание электронной информации на местах ее возникновения и использования приведет к значительному возрастанию бюджетного финансирования. В этой ситуации целесообразным представляется создание единого Центра хранения электронных документов, что позволит значительно сократить финансовые затраты.

Источниками комплектования ЦХЭД будут являться федеральные органы государственной власти, передающие в ЦХЭД электронные документы, а также федеральные архивы, передающие в ЦХЭД вторые копии электронных образов архивных документов, возникающие в ходе планомерной оцифровки фондов в рамках наполнения программного комплекса «Архивный фонд» - «Фондовый каталог» - «Центральный фондовый каталог» и создания НСА архивов. При этом предполагается, что на местах будут сохраняться комплекты электронных копий документов, созданных в архивах. Основным функционалом ЦХЭД (кроме обеспечения централизованного хранения электронных документов) будет являться разработка поисковых систем и организация доступа к цифровым ресурсам для всех пользователей читальных залов, сотрудников федеральных архивов, обмен информацией об использовании электронных ресурсов, а также координация проведения совместных работ.

В течение срока реализации программы (2011-2020 гг.) в соответствии с требованиями обеспечения безопасности цифровой информации предполагается также создание резервного ЦХЭД на удалённой площадке.

Срок реализации Программы установлен: 2011-2020 годы. Предполагается, что практическое осуществление названных задач будет происходить в два этапа:

первый – 2012 – 2016 годы;

второй – 2017 – 2020 годы.

3. Основные направления программных мероприятий

Доработка (модернизация) программного комплекса учёта документов Архивного фонда РФ (программный комплекс «Архивный фонд» - «Фондовый каталог» - «Центральный фондовый каталог»).

Наполнение информацией о документах Архивного фонда РФ (в том числе путем оцифровки описей дел, хранящихся в федеральных архивах) с целью создания полномасштабной информационно-поисковой системы по Архивному фонду Российской Федерации.

Оцифровка документов и оцифровка страхового фонда на микроносителях Архивного фонда РФ и организация доступа к ним.

Создание и внедрение типовых автоматизированных систем по основным направлениям деятельности федеральных архивов.

Интеграция информационных ресурсов федеральных архивов и организация доступа к ним через сеть Интернет.

Создание и ведение автоматизированной системы «Государственный реестр уникальных документов Архивного фонда Российской Федерации», а также типовой программы для ведения государственных реестров уникальных документов Архивного фонда Российской Федерации на уровне субъектов Российской Федерации.

Организация удаленного доступа к информации, хранящейся в БД «Центральный фондовый каталог», АС «Государственный реестр уникальных документов Архивного фонда Российской Федерации» и информационным ресурсам.

Обеспечение федеральных архивов компьютерной техникой и необходимым лицензионным программным обеспечением.

Организация в федеральных архивах локальных вычислительных сетей, объединяющих все рабочие места сотрудников, а также ЛВС в читальных залах федеральных архивов.

Обеспечение федеральных архивов широкополосным доступом в сеть Интернет.

Организация систем обеспечения технической поддержки и развития программно-аппаратных комплексов, функционирования сетей, систем хранения информации и Интернет-сервисов.

4. Ресурсное обеспечение Программы

Расходы Программы формируются за счет средств федерального бюджета, а также за счет федеральных целевых программ «Культура России» и «Информационное общество».

5. Механизм реализации программы

Программа будет реализовываться в результате выполнения конкретных мероприятий, осуществляемых Федеральным архивным агентством, подведомственными ему организациями и учреждениями путем заключения государственных контрактов на выполнение соответствующих задачам программы работ, оказание услуг и поставку техники.

Перечень конкретных мероприятий Программы содержится в Приложении № 2.

6. Оценка рисков реализации программы

В ходе реализации Программы возможны несколько категорий основных рисков:

6.1. Недостаточное финансирование. Все этапы работ и выполняемые проекты являются поэтапными и масштабируемыми, поэтому сокращение финансирования приведет только к сокращению объёмов и затягиванию сроков окончания работ, но не к провалу проекта.

6.2. Отсутствие необходимой материально-технической базы. Так же, как и в случае с недостаточным финансированием, данные риски будут иметь следствием сокращение объемов и затягивание сроков реализации Программы.

6.3. Недостаточная квалификация и отсутствие профессиональной компетентности у исполнителей (в области организации и менеджмента проектов, входящих в состав Программы, информационных технологий вообще и автоматизированных архивных технологий в частности).

Так же, как и в двух выше названных случаях, данные риски будут иметь следствием сокращение объемов и затягивание сроков реализации Программы.

Для сокращения данного риска Программой предусматривается повышение квалификации и обучение сотрудников Росархива и федеральных архивов в области современных информационных технологий.

В ходе реализации Программы возможно также возникновение дополнительных рисков, носящих более частный характер:

6.4. Повреждение документов при сканировании. Устраняется использованием сертифицированного оборудования, контролем всех этапов выполнения работ по сканированию.

6.2. Утрата цифровой информации. Устраняется комплексом работ по многоуровневому резервному копированию, разработкой инструкций и регламентов по хранению и работе с базами данных, электронными документами и электронными копиями документов.

6.3. Несанкционированный доступ к информации автоматизированных систем. В автоматизированные системы предполагается ввод исключительно документов открытого доступа. Кроме того, предполагается внесение требований по защите ЛВС, баз данных и Интернет-портала в технические задания на выполнение соответствующих видов работ, создание и внедрение систем информационной безопасности.

Предполагается проведение работ по исследованию, разработке и внедрению систем защиты информации электронных документов и внедрению защиты выдаваемых электронных копий.

7. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с целевыми индикаторами, представленными в Приложении № 1.

8. Финансовые затраты на реализацию Программы

Программа будет реализовываться по мере выделения средств на реализацию мероприятий, обозначенных в Приложении № 2 «Мероприятия по реализации Программы информатизации Федерального архивного агентства на 2011-2020 годы».

Общая сумма затрат на реализацию Программы составляет 3 054 935, 00 тысяч рублей.

Расчет финансовых затрат на запланированные мероприятия представлен в Приложении № 3 – «Финансовые затраты на реализацию задач Программы информатизации Федерального архивного агентства на 2011 - 2020 гг.»

Приложение № 2

к Программе информатизации

архивного дела на 2011-2020 годы

Оценка эффективности реализации Программы

Поставленные программой цели и задачи оцениваются на основе следующих планируемых значений важнейших целевых индикаторов:

| Целевые индикаторы | Ед. измерения | Значение индикаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Доля описей документов Архивного фонда РФ, переведенных в цифровой формат и внесенных в единую государственную систему учёта документов Архивного фонда РФ, | % | 20 | 35 | 50 | 65 | 80 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Количество оцифрованных документов Архивного фонда РФ на бумажной основе, хранящихся в федеральных архивах | Дел | - | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Количество оцифрованных особо ценных кинодокументов Российского государственного архива кинофотодокументов | % | 1 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Количество оцифрованных фотодокументов Российского государственного архива кинофотодокументов | Ед. хранения | - | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Количество особо ценных фонодокументов федеральных архивов, переведённых в цифровой формат | Ед. хр. | - | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
| Доля уникальных документов, внесенных в «Реестр уникальных документов» Архивного фонда РФ, доступ к информации и образам которых доступен через портал «Архивы России» | % | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Обеспечение архивов компьютерной техникой | Соотношение числа сотрудников (руководителей и специалистов) архивов к числу компьютеров. | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1 |
| Доля сотрудников Росархива и федеральных архивов, имеющих на рабочих местах подключение к широкополосному доступу в сеть Интернет | % | 20 | 35 | 50 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля сотрудников федеральных архивов, прошедших обучение современным информационным технологиям (1 раз в 5 лет) | % | - | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля сотрудников Росархива и федеральных архивов, работающих в системе электронного документооборота | % | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

Приложение № 1

к Программе информатизации

архивного дела на 2011-2020 годы

Мероприятия по реализации

Программы информатизации архивного дела на 2011-2020 годы

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Содержание работ | Исполнители | Сроки исполнения | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Создание единой информационно-поисковой системы по документам Архивного фонда Российской Федерации | Доработка (модернизация) программного комплекса «Архивный фонд» - «Фондовый каталог» - «Центральный фондовый каталог» | Федеральное архивное агентство | 2011-2020 гг. | Средства федерального бюджета | 3 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 2 | Наполнение информацией о документах Архивного фонда программного комплекса «Архивный фонд» | Перевод в цифровой формат описей федеральных архивов для наполнения программного комплекса «Архивный фонд» | Федеральное архивное агентство, федеральные архивы | 2011-2017 гг. | Средства федерального бюджета | 3 400 | 96 000 | 96 000 | 96 000 | 96 000 | 96 000 | 50 000 | - | - | - |
| 3. | Оцифровка документов федеральных архивов | Оцифровка документов Архивного фонда РФ на бумажной основе и оцифровка страхового фонда на микроностелях. | Федеральное архивное агентство, федеральные архивы | 2011-2020 гг. | Средства федерального бюджета | - | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 |
|  |  | Перевод в цифровой формат особо ценных кинодокументов Российского государственного архива кинофотодокументов | Федеральное архивное агентство, РГА КФД | 2011-2016 гг. | Средства федерального бюджета | - | 30 600 | 30 600 | 30 600 | 30 600 | 30 600 | - | - | - | - |
|  |  | Перевод в цифровой формат особо ценных фотодокументов | Федеральное архивное агентство | 2011-2020 гг. | Средства федерального бюджета | - | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
|  |  | Перевод в цифровой формат особо ценных фонодокументов (грампластинок, магнитных записей) | Федеральное архивное агентство | 2011-2020 гг. | Средства федерального бюджета | - | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| 4. | Создание и внедрение типовых автоматизированных систем по основным направлениям деятельности федеральных архивов.. | Создание и внедрение типовых автоматизированных систем по основным направлениям деятельности федеральных архивов. | Федеральное архивное агентство | 2011-2020 гг. | Средства федерального бюджета | - | 2 000 | 2 500 | 1 000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5. | Интеграция информационных ресурсов федеральных архивов и организация доступа к ним через Интернет. | Интеграция информационных ресурсов федеральных архивов и организация доступа к ним через Интернет. | Федеральное архивное агентство | 2011-2020 гг. | Средства федерального бюджета | - | 1 500 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 1 000 | 1 000 | 1000 | 1 000 |
| 6 | Создание электронного Государственного реестра уникальных документов Архивного фонда Российской Федерации. | Создание и ведение электронного Государственного реестра уникальных документов , а также типовой программы для ведения государственных реестров уникальных документов Архивного фонда РФ на уровне субъектов Российской Федерации. | Федеральное архивное агентство | 2012-2013 гг. | Средства федерального бюджета | - | 1 000 | 1 000 | 500- | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 7 | Организация удаленного доступа к информации, хранящейся в Базе данных «Центральный фондовый каталог», АС «Государственный реестр уникальных документов Архивного фонда РФ» и информационным ресурсам. | Организация удаленного доступа к информации, хранящейся в Базе данных «Центральный фондовый каталог», АС «Государственный реестр уникальных документов Архивного фонда РФ» и информационным ресурсам. | Федеральное архивное агентство | 2011-2020 гг. | Средства федерального бюджета | 500- | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 3 000 | 1 500 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 |
|  |  | Развитие интернет-портала «Архивы России», организация доступа через портал к базам данных о документах Архивного фонда РФ, информационным ресурсам, разработка сайтов федеральных архивов и разделов федеральных архивов на Интернет-портале; создание разделов портала на иностранных языках | Федеральное архивное агентство | 2011-2020 гг. | Средства федерального бюджета | 500 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 8 | Компьютеризация федеральных архивов | Обеспечение архивов компьютерной техникой и лицензионным программным обеспечением | Федеральное архивное агентство | 2011-2020 гг. | Средства федерального бюджета | 1 700 | 40 000 | 40 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 40 000 | 45 000 | 10 000 | 10 000 |
|  |  | Закупка серверов с функционалом файл-серверов, Интернет –сервисов, электронных библиотек | Федеральное архивное агентство | 2011-2020 гг. | Средства федерального бюджета | - | 4 800 | 2 000 | 2 000 | 1000 | 2 000 | 5 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
|  |  | Закупка и оснащение рабочих мест федеральных архивов оборудованием для оцифровки и другим периферийным оборудованием | Федеральное архивное агентство | 2011-2020 гг. | Средства федерального бюджета | - | 47 000 | 32 000 | 1 500 | 1 500 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
|  |  | Создание локальных вычислительных сетей в федеральных архивах. | Федеральное архивное агентство | 2011-2020 гг. | Средства федерального бюджета | - | 500 | 1 400 | 1 000 | 1 000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
|  |  | Организация широкополосного подключения федеральных архивов к сети Интернет | Федеральное архивное агентство | 2011-2020 гг. | Средства федерального бюджета | - | 640 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
|  |  | Создание компьютеризированных читальных залов на базе терминалов в федеральных архивах | Федеральное архивное агентство | 2011-2020 гг. | Средства федерального бюджета | - | 10 000 | 10 000 | 300 | 300 | 300 | 300 | 10 000 | 10 000 | 400 |
|  |  | Обеспечение федеральных архивов оборудованием для использования оцифрованных копий хранимых документов. | Федеральное архивное агентство | 2011-2020 гг. | Средства федерального бюджета | - | 5000 | 5000 | 1000 | 300 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | Создание и внедрение системы информационной безопасности | Федеральное архивное агентство | 2011-2020 гг. | Средства федерального бюджета | - | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1000 | 500 | 500 |
|  |  | Создание и внедрение системы технической поддержки работоспособности аппаратно-программных комплексов и электронных ресурсов. | Федеральное архивное агентство | 2011-2020 гг. | Средства федерального бюджета | 500 | 1 500 | 2 000 | 2 000 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
|  |  | Обучение сотрудников федеральных архивов современным информационным технологиям | Федеральное архивное агентство | 2011-2020 гг. | Средства федерального бюджета | - | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 200 | 1 200 |
| 9 | Автоматизация основных направлений деятельности архивов | Создание, модернизация и поддержка программных продуктов для автоматизации основных направлений деятельности архивов. | Федеральное архивное агентство | 2011-2020 гг. | Средства федерального бюджета | - | 1 000 | 1 500 | 1 500 | 1 000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
|  |  | Внедрение системы электронного делопроизводства в Росархиве и федеральных архивах | Федеральное архивное агентство | 2011-2020 гг. | Средства федерального бюджета | 4 975 | 5 000 | 5 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 100 | 1 100 |
| 10 | Разработка нормативно-методических документов и стандартов | Разработка проектов нормативно-методических документов и стандартов в области работы с электронными документами | Федеральное архивное агентство | 2011-2020 гг. | Средства федерального бюджета | 4 400 | 5 000 | 5 000 | 5 500 | 5 500 | 6 000 | 6 000 | 6 500 | 6 500 | 7 000 |
| 11. | Организация Центра хранения электронных документов | Организация Центра хранения электронных документов | Федеральное архивное агентство | 2011-2020 гг. | Средства федерального бюджета | - | 150 000 | 150 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 150 000 | 200 000 | 200 000 |

|  |  |  | Приложение № 3 к Программе информатизации архивного дела на 2011-2020 годы |
| --- | --- | --- | --- |
| Финансовые затраты на реализацию задач Программы информатизации архивного дела 2011 - 2020 гг. |  |  |  |

| Задача | Описание | Расчеты | Расходы федерального бюджета (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Доработка (модернизация) программного комплекса «Архивный фонд» - «Фондовый каталог» - «Центральный фондовый каталог» | Доработка программ "Архивный фонд", "Фондовый каталог", Центральный фондовый каталог" по замечаниям, возникающим в процессе эксплуатации. Модернизация программ для интеграции с интернет-порталом и для импорта документов из систем электронного делопроизводства. Совершенствование структуры БД для повышения быстродействия при увеличении количества записей (до 250 млн. записей). | 3 млн. на доработку по замечаниям в 2011 г., по 15 млн. в течение 3 лет на модернизацию и по 5 млн. в год на поддержку, сопровождение и дальнейшее развитие системы в соответствии с изменяющимися требованиями к форматам хранения электронных документов. | 78 000 |
| Наполнение информацией о документах Архивного фонда программного комплекса «Архивный фонд» | Оцифровка описей и занесение сведений о делах федеральных архивов в ПК "Архивный фонд" | Оцифровка и ввод в БД 34,5 млн. заголовков дел в течение 5 лет при стоимости оцифровки одного описания от 12 до 17 руб. в зависимости от состояния описи (машинописная, печатная, рукописная) (в настоящий момент из 42,5 млн дел - 8 млн заголовков уже внесено). Таким образом в течение 5 лет планируется внести в БД все 100% заголовков дел). | 533 400 |
| Оцифровка документов Архивного фонда РФ на бумажной основе и оцифровка страхового фонда на микроностелях. | Оцифровка документов федеральных архивов и занесение сведений о документах в ПК "Архивный фонд" с прикреплением электронных образов документов | Оцифровка в общем объеме не менее 2 млн. листов (около 20,0 тыс. дел) в год при средней стоимости оцифровки одного листа 20 руб. (включая расходы на подготовку дела, его расшивку, сканирование, переплет, ведение соответствующей базы данных, создание страховых копий на специализированных долговременных носителях). Средняя стоимость оцифровки одного кадра на микроносителях = 5 руб., общее количество кадров около 4 млн.+ не менее 100 тыс. кадров добавится в 2011-2013 гг. | 605 000 |
| Оцифровка кинодокументов | Перевод в цифровой формат особо ценных кинодокументов Российского государственного архива кинофотодокументов | Оцифровка 64 тыс. ед. хранения при стоимости оцифровки одной ед. хранения кинодокументов в среднем 24 тыс. руб. (78 руб. за 1 п.м.) | 153 000 |
| Оцифровка фотодокументов | Перевод в цифровой формат особо ценных фотодокументов | Оцифровка 10 тыс. ед. хранения фотодокументов в год при стоимости оцифровки 1 ед. хранения в среднем 120 руб. | 12 000 |
| Оцифровка фонодокументов | Перевод в цифровой формат особо ценных фонодокументов (грампластинок, магнитных записей) | Средняя стоимость оцифровки одной единицы хранения фонодокументов 1250 руб. | 60 500 |
| Создание и внедрение типовых автоматизированных систем архивов | Создание и внедрение типовых автоматизированных систем по основным направлениям деятельности федеральных архивов. | Разработка системы в течение 3 лет:. Пилотный проект 1,5 млн, основная разработка – 2 млн. в год, внедрение 1 млн, поддержка 200 тыс. в год. | 6 700 |
| Интеграция информационных ресурсов федеральных архивов и организация доступа к ним через Интернет. | Интеграция информационных ресурсов, существующих в различных форматах в федеральных архивах и организация доступа к ним через Интернет. | Работы по интеграции и переносу данных из БД самых разных форматов по 3 млн. в год в течение 5 лет плюс работы по интеграции с интернет-порталом | 17 500 |
| Создание электронного Государственного реестра уникальных документов Архивного фонда Российской Федерации | Создание и ведение электронного Государственного реестра уникальных документов Архивного фонда РФ, а также типовой программы для ведения государственных реестров уникальных документов Архивного фонда РФ на уровне субъектов Российской Федерации. | Разработка программного обеспечения - 600 тыс. руб. Работа по внесению информации с имеющихся листов уникальных документов в БД: 400 карточек по 200 руб. Оцифровка уникальных документов: 400 документов в среднем по 2000 руб. за документ (с учётом многостраничных документов и необходимости применения особо деликатных технологий работы с уникальными документами) Интеграция БД «Государственный реестр уникальных документов Архивного фонда Российской Федерации» с порталом «Архивы России» с предоставлением доступа к описаниям документов и их электронным образам через Интернет 500 тыс. руб. + дальнейшие работы по вводу выявляемых уникальных документов. | 3 280 |
| Организация удаленного доступа к информации, хранящейся в Базе данных «Центральный фондовый каталог», АС «Государственный реестр уникальных документов Архивного фонда РФ» и информационным ресурсам. | Организация удаленного доступа к информации, хранящейся в Базе данных «Центральный фондовый каталог», АС «Государственный реестр уникальных документов Архивного фонда РФ» и информационным ресурсам. Развитие интернет-портала «Архивы России». | Организация удаленного доступа к информации, , хранящейся в Базе данных «Центральный фондовый каталог», АС «Государственный реестр уникальных документов Архивного фонда РФ» и информационным ресурсам. Развитие интернет-портала «Архивы России». | 23 700 |
| Предоставление гражданам доступа к информации через Интернет | Развитие интернет-портала «Архивы России», организация доступа через портал к базам данных о документах Архивного фонда РФ, информационным ресурсам; разработка сайтов федеральных архивов и разделов федеральных архивов на Интернет-портале; создание разделов портала на иностранных языках | Ежегодная стоимость поддержки работоспособности Интернет-портала - 500 тыс. в год в ценах 2010 года, Итого: 5 000 + разработка сайтов федеральных архивов: 16 федеральных архивов по 150 тыс - 2 400 Интеграция в портал доступа к базам данных о документах Архивного фонда РФ, информационным ресурсам и разработка сервисов удаленного доступа - 2000 | 9 400 |
| Обеспечение федеральных архивов компьютерной техникой | Обеспечение Росархива и федеральных архивов компьютерной техникой и лицензионным программным обеспечением | Число рабочих мест в федеральных архивах около 2000, расчетный срок эксплуатации техники - 5 лет, стоимость одного комплекта (ПК + монитор + базовое ПО) = 40 тыс. руб., стоимость сервера типа HP с внешним дисковым массивом около 500 тыс. руб. (34 комплекта, по 1 на архив каждые 5 лет) | 201 700 |
| Закупка серверов | Закупка серверов с функционалом файл-серверов, Интернет–сервисов, электронных библиотек | По 3 сервера на архив 1 раз в 5 лет, средняя стоимость сервера 150 тыс. руб., ленточные библиотеки (2 по 3 млн. 200 тыс). | 21 800 |
| Закупка периферийных устройств | Закупка и оснащение рабочих мест федеральных архивов оборудованием для оцифровки и другим периферийным оборудованием | Специализированное оборудование для РГА КФД (кинодатчик и модули к нему – 47 млн); комплект сканеров для федеральных архивов: книжный планетарный сканер А2 с колыбелью (типа Zeutschel) – 1, 5 млн, книжный сканер ATIZ или Book2net – 500 тыс. Итого:10 комплектов – 20 млн. Сканер формата А0 для РГАНТД – 5 млн. Специализированный сканер для оригиналов документов РГАДА (типа Metis) – 5 млн. Периферийные устройства (сетевые принтеры (из расчета 10 рабочих мест – 1 принтер на 5 лет по цене 7 тыс. Итого: 2 млн 800 тыс), планшетные офисные сканеры (формат А4, А3 – 8 млн 200 тыс.), МФУ (из расчета 10 рабочих мест – 1 МФУ на 5 лет по цене 10 тыс.) Итого: 4 млн | 92 000 |
| Создание локальных вычислительных сетей в федеральных архивах | Создание локальных вычислительных сетей в федеральных архивах | Поэтапная прокладка локальных вычислительных сетей в федеральных архивах из расчета 16 архивов по 400 тыс. | 6 400 |
| Создание компьютеризированных читальных залов на базе терминалов в федеральных архивах | Создание компьютеризированных читальных залов на базе типового решения на основе терминалов в федеральных архивах | 600 мест в читальных залах по 30 тыс. руб. + 16 серверов (по 1 на читальный зал) по 100 тыс. руб. + обслуживание | 41 600 |
| Обеспечение федеральных архивов оборудованием для использования оцифрованных копий хранимых документов | Обеспечение федеральных архивов оборудованием для использования оцифрованных копий хранимых документов | Обеспечение РГА КФД системами воспроизведения видеоматериалов, поступающих в архив на современных цифровых профессиональных носителях. То же для аудиоматериалов для РГА ФД. | 7 000 |
| Организация широкополосного доступа в Интернет | Организация широкополосного подключения федеральных архивов к сети Интернет | Стоимость подключения по оптоволоконному кабелю ~ 30 000 руб. на каждый из 16 архивов, абонентская плата порядка 10 000 руб. в месяц. | 2080 |
| Создание и внедрение системы информационной безопасности | Создание и внедрение системы информационной безопасности | Закупка специализированного оборудования: 16 архивов по 600 тыс. Итого: 9 600 Мониторинг системы – 1 млн. 400 тыс. | 11 000 |
| Создание и внедрение системы технической поддержки работоспособности аппаратно-программных комплексов и электронных ресурсов. | Создание и внедрение системы технической поддержки работоспособности аппаратно-программных комплексов и электронных ресурсов. | Создание системы технической поддержки, обеспечение работоспособности системы в режиме удаленного доступа, мониторинг технического состояния программно-аппаратных комплексов. | 22 500 |
| Обучение сотрудников федеральных архивов современным информационным технологиям | Обучение сотрудников федеральных архивов современным информационным технологиям, работе с программными комплексами СЭД, "Архивный фонд", системами автоматизации основных направлений архивной деятельности | Обучение 2000 чел. 1 раз в 5 лет, стоимость обучения 5 000 руб. на человека | 9 700 |
| Автоматизация основных направлений архивной деятельности | Создание, модернизация и поддержка программных продуктов для автоматизации основных направлений архивной деятельности (учет движения дел, АС «Читальный зал», АС «Центральная экспертная комиссия архива», учет работы с источниками комплектования и др.) | Расходы на разработку ПО: 1 млн. в 2012 г., по 1,5 млн. в 2013 и 2014 г., доработка ПО по замечаниям: 1 млн. в 2015 г. и по 500 тыс. на сопровождение и мелкие доработки в 2016-2020 гг. | 7 500 |
| Внедрение системы электронного делопроизводства | Внедрение системы электронного делопроизводства в Росархиве и федеральных архивах | Закупка лицензий на систему электронного делопроизводства (СЭД), установка, настройка системы в соответствии со спецификой каждого архива), начиная с 2014 г. - эксплуатация и при необходимости модернизация системы | 22 175 |
| Разработка проектов нормативно-методических документов и стандартов | Разработка проектов нормативно-методических документов и стандартов в области работы с электронными документами | Научно-исследовательская работа по разработке правил работы с электронными документами, типовых инструкций, стандартов, проектов правовых актов и т.п. Должна вестись постоянно, стоимость работ ежегодно увеличивается по мере инфляции. | 57 000 |
| Организация Центра хранения электронных документов | Организация вычислительного центра, обеспечивающего работу Центрального фондового каталога, включая информацию о всех документах Архивного фонда РФ с прикрепленными образами и централизованное хранение электронных документов Архивного фонда РФ. | Ориентировочная смета на построение ЦОД прилагается. | 1 050 000 |
| Итого: |  |  | 3 054 935, 00 |